Confecciones Jomar

TEST PLAN

Fecha: 30/09/22

Proyecto: Asignación de citas RR.HH

Tester: Juan Torres

Versión: 1.0

Historial de versiones

Autor: Juan Camilo Torres Gonzalez

Fecha:30/09/2022

Índice

1. Introducción

2. Recursos

3. Alcance

3.1 Pruebas

4. Fuera de alcance

5. Riesgos

6. Estimación

7. Historias de Usuario

# 1. Introducción

El propósito de este documento es proporcionar la información y el marco requerido e idóneo para planificar y desarrollar las actividades del proceso de pruebas del sistema de agendamiento de citas de RR.HH para la compañía Confecciones Jomar.

2. Recursos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tester** | **%Participación** | **Seniority** |
| Juan Torres | 100% | Junior |

3. Alcance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Métodos** | **Módulos** | **Funcionalidades** |
| GET | Portal Usuario | Ingreso de Usuario transaccional – Ingreso usuario Administrador |
| POST | Jornadas de salud | Usuario administrador crea la jornada de salud para (Bogotá, Cali, Medellín), en Vacunación, Yoga, Nutrición , Optometría |
| POST | Nuevo Usuario | Registro de datos personales usuario transaccional |
| POST | Agendar Cita | Registro de datos personales usuario transaccional |

4. Fuera de alcance

* Pruebas de rendimiento
* Pruebas de humo
* Pruebas Exploratorias
* Pruebas performance
* E2E

5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Riesgos** | **Probabilidad**  **(1-5)** | **Impacto**  **(1-5)** | **Severidad**  **(P\*I)** | **Plan de Mitigación** |
| 1 | Retrasos en la implementación de las funcionalidades. | 2 | 5 | 10 | Hacer gran énfasis en las pruebas unitarias y de integración de componentes. |
| 2 | Falta de personal en el equipo de QA | 5 | 5 | 25 | Suministrar personal de ser necesario. |
| 3 | Falta de conocimiento de las reglas del negocio | 3 | 5 | 15 | Determinar un tiempo para cotejar e introducirse en las reglas del negocio, hacer reuniones cortas para divulgar las RN. |

6. ESTIMACION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Función** | **Nivel de dificultad** | **Puntos** |
| Portal Usuario | Bajo | 3 |
| Jornadas de salud | Medio | 5 |
| Nuevo Usuario | Medio | 4 |
| Agendar Cita | Alto | 7 |

7. HISTORIA DE USUARIO

Historia de usuario 1

COMO: Empleado de la compañía

QUIERO: Quiero poder consultar las jornadas activas

PARA: Tener la información sobre estas

**Criterios de aceptación:**

* Las jornadas podrán ser consultadas por cualquier empleado de la empresa a nivel nacional.

Historia de Usuario 2

COMO: Administrador

QUIERO: Quiero poder crear jornadas activas a nivel nacional

PARA: Que los usuarios se registren y organicen sus citas

**Criterios de aceptación:**

* Cuando el usuario administrador cree una jornada de salud la misma se creará de manera simultánea en cada regional a nivel nacional.